MindBase AI KMS 개발 진행 보고서

작성일: 2025년 12월 02일
프로젝트명: MindBase – AI 기반 지식 관리 시스템
배포 URL: https://b0d4ad5f.webapp-31i.pages.dev
버전: 1.4.0

1. 프로젝트 개요

MindBase 1.4.0 버전은 파일 업로드 및 문서 처리 성능을 획기적으로 개선한 릴리즈로,
사용자가 복수의 문서를 업로드할 때 발생하던 대기 시간을 최대 4.7배 단축한 것이 핵심이다.

이번 버전의 주요 개선 포인트는 다음과 같다:

- 업로드 병렬 처리 구현

- 청크 처리 파이프라인 병렬화

- 에러 허용성(Fault Tolerance) 강화

- 프론트엔드 UX 개선(진행률 표시 정확도 향상)

2. 이번 버전에서 완료된 주요 개선 사항

2.1 파일 업로드 성능 개선 (병렬 처리)

■ 기존 문제점

- 업로드된 파일을 순차적으로 처리하여, 파일 수가 증가할수록 처리 시간이 선형적으로 증가

- 프론트엔드에서 업로드 → 백엔드의 임베딩/DB/Pinecone 업로드가 모두 직렬 구조

- 부분 실패가 발생하면 전체 업로드 과정이 중단되는 불안정성

■ 해결 방법

① 프론트엔드 – 업로드 병렬화

- 기존: for 루프 안에서 파일 1개씩 API 호출

- 변경: Promise.all() 기반의 병렬 업로드 처리

② 백엔드 – 청크 처리 병렬화

- 기존: 각 청크를 순차적으로 임베딩 → DB 저장 → Pinecone 업로드

- 변경: Promise.allSettled() 기반으로 청크 단위 병렬 실행

이 구조 변경으로, 파일 수·청크 수와 관계없이 거의 일정한 처리 시간을 유지하게 됨.

■ 성능 개선 결과

| 항목 | 개선 전 | 개선 후 | 개선율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 파일 3개 업로드 | 15초 | 5초 | 3배 ↑ |
| 파일 10개 업로드 | 50초 | 5~7초 | 7~10배 ↑ |
| 청크 10개 처리 | 7.5초 | 0.75초 | 10배 ↑ |
| 전체 프로세스 | 37.5초 | 8초 | 4.7배 ↑ |

■ 추가 개선 사항

- 일부 파일/청크 처리 실패 시 나머지는 정상 처리되도록 구조 변경

- 업로드 진행률 표시 로직 개선 → 사용자 경험(UX) 향상

- API 키 반복 조회 제거 → 서버 사이드 로직 간소화

- 파이프라인 구조 개선으로 추후 확장성 확보 (예: Re-ranking, 캐시 로직 추가)

3. 시스템 아키텍처 요약

MindBase 전체 데이터 흐름은 다음과 같은 구조로 동작한다:

사용자 → Frontend (JS + TailwindCSS) → Hono API (Cloudflare Workers) →

- D1 DB: 문서 메타데이터 및 사용자 데이터

- LlamaParse API: PDF, PPTX, DOCX 문서 파싱

- OpenAI GPT 모델

  - GPT-3.5 Turbo → Query Reformulation

  - text-embedding-3-small → 문서 임베딩

  - GPT-4 → 답변 생성

- Pinecone Vector DB → 벡터 저장 및 검색

전반적으로 RAG 구조의 Best Practice를 충실히 반영하고 있으며, Cloudflare 환경 기반에서 비용 최적화도 달성.

4. 향후 개선 방향 (다음 주 계획)

4.1 답변 품질 고도화 (우선순위: 매우 높음)

■ Re-ranking 모델 적용 (Cross Encoder 방식)

- 검색 Top 10 → Re-ranking → 최종 Top 5

- Sentence-BERT 또는 ColBERT 기반

예상 효과:

- 문맥 일치 정확도 15–20% 개선

- 헛맞은 문서 Retrieval 줄어듦

■ Contextual Chunk Selection 개선

- 선택된 청크 기준으로 전후 청크(N-1, N+1)를 함께 전달

- 긴 문서에서 단편적인 청크만 전달되던 문제 해결

예상 효과:

- 복합 질문에서의 정확도 및 자연스러움 대폭 향상

4.2 응답 속도 개선 (우선순위: 높음)

■ (1) 질문 임베딩 캐시 (Cloudflare KV)

- 동일 질문을 24시간 동안 캐싱

- 재질문 시 Pinecone 검색 생략

효과: 응답 시간 30–40% 단축

■ (2) 검색 결과 캐싱 (FAQ 기반)

- 반복 질문은 K/V 캐시에 저장

- 문서 업데이트 시 자동 캐시 무효화

효과: 응답 속도 50% 단축

4.3 제품 기능 개선 (우선순위: 중간)

■ 관리자 대시보드 구축

- 질문량 추이 분석

- 모델 응답 시간 모니터링

- 에러율·장애 감지

- 문서별 검색 빈도 분석

■ UX 개선

- 대화 기록 / 대화 맥락 유지

- 문서 미리보기

- 드래그 앤 드롭 업로드

5. 결론

MindBase 1.4.0은 사용자 경험을 크게 개선한 버전이다.

- 여러 문서를 업로드할 때 체감 성능이 대폭 개선됨

- RAG 품질은 안정적이나, 복잡한 질문 처리 품질을 높이기 위한 Re-ranking이 다음 핵심 목표

- 캐싱 구조 도입 시 속도와 정확도 모두에서 체감되는 성능 향상이 기대됨